## ✅ SECUENCIA GLOBAL (se repite cada día)

### Paso 0 — Inicio del Día X (Pablo)

Mensaje único:

- “Ballmer, entregá SPEC completo del DÍA X”

### Paso 1 — Entrega SPEC (Ballmer)

Yo entrego SIEMPRE este paquete:

- Objetivos técnicos del día

- Árbol exacto de carpetas/archivos (crear/modificar)

- SPEC oficial (reglas + comportamiento)

- Interfaces/contratos TS

- Skeletons exactos (archivos completos o plantillas)

- Checklist de validación (qué debe cumplirse)

- Test Plan (unit/integration/edge/perf si aplica)

- Commit + tag del día (formato exacto)

### Paso 2 — OK de Dirección (Pablo)

Vos respondés SOLO una de estas:

- “OK DÍA X”

- o lista de ajustes puntuales (máx 3 bullets)

Sin “OK” → no se implementa.

### Paso 3 — Implementación (Allen)

Allen hace:

- Implementa exactamente los archivos del SPEC

- No crea extras

- Corre tests

- Genera diff + resumen corto de cambios

Salida mínima que Allen te manda:

- lista de archivos tocados

- comando de test ejecutado + resultado

- diff o patch

### Paso 4 — Gate técnico (Ballmer)

Vos me pegás lo que Allen mandó (o el zip/patch) y yo devuelvo:

- ✅ OK técnico / ❌ fixes puntuales

- si hay fixes: lista exacta (máx 5) para Allen

### Paso 5 — Cierre del Día X (Allen + Pablo)

Allen:

- aplica fixes finales

- commit con mensaje estándar

- tag obligatorio del día

Pablo:

- confirma cierre con: “DÍA X CERRADO”

### Paso 6 — Avance

Recién ahí:

- se habilita el próximo día: DÍA X+1

## 📌 SECUENCIA DE FIN DE PROYECTO (DÍA 14)

Cuando cierre DÍA 14:

- Release checklist final (Ballmer)

- Full test suite + coverage target (Allen)

- Demo pack 3 demos (Allen)

- Tag final: v1.0.0

- ZIP release + notas de release (Pablo)

## 🧱 “CONTRATO” PARA ALLEN (copiable)

Allen, tu flujo diario es fijo:

- Esperás SPEC DÍA X cerrado (OK de Pablo)

- Implementás SOLO lo especificado

- Corrés tests

- Mandás: archivos + diff + resultado tests

- Aplicás fixes

- Commit + tag del día