# RCC v1.0.0 — SPRINT PLAN

Proyecto: RCC (Regulador Cognitivo Conversacional)
Versión Inicial: v0.0.0
Versión Target: v1.0.0
Duración: 14 días (8–10h/día)
Dependencia: CPL-SHELL v5.0.0-COMPLETE (cliente, sin modificar)
Estado Final: RCC v1.0.0 production-ready

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

### Situación Inicial

- Motor base: CPL-SHELL v5.0.0-COMPLETE disponible

- Objetivo RCC: regular tono, intención y canal de conversaciones

- Canales MVP: CLI + Slack

### Objetivo del Sprint

Implementar un pipeline determinístico:
Input → Analyzer → Regulator → Router → Output, con safety y contexto.

## 🎯 ESTADO FINAL ESPERADO (v1.0.0)

### Capacidades

- Análisis: tono (neutral/tenso/agresivo), intención (info/descarga/decisión)

- Regulación: suavizar, resumir, redirigir, pausar

- Ruteo: texto / recomendación de canal / cooldown

- Contexto: memoria corta con TTL

- Safety: anti-escalada + cooldown

- Integración: uso de ./estado, meta y safety de CPL

### Métricas

Pipelines:            1 (determinístico)

Adapters:             2 (CLI, Slack)

Tests totales:        80+

Coverage:             >75%

Demos:                3

Estado:               Production-ready

## 📋 ESTRUCTURA DIARIA

09:00–12:00  SESIÓN 1 — Core

13:00–16:00  SESIÓN 2 — Testing/Integration

18:00–21:00  SESIÓN 3 — Docs/Demos

## 📅 CRONOGRAMA DETALLADO — 14 DÍAS

DÍA 9 - PERFORMANCE

Target: Sin degradación

TAG: v1.0.0-DAY9